**Contents**

**Chapter 1 Introduction and Overview .................................................... 1**

Introduction & Overview............................................................ 2

What Will You Learn from this Book?................................. 2

Who Should Read this Book? ............................................ 3

Changes in Project Server 2013 that Affect

Administration ..................................................................... 4

How is this Book Structured?............................................. 6

Project Server Best Implementation Practices .................. 6

Key Approach and Analysis Concepts ............................... 7

Project Server Key Areas of Capability .............................. 7

Key Requirements Mapping and Implementa-

tion Best Practice Steps ..................................................... 8

Implementation Best Practices Roadmap ........................11

**Chapter 2 Understanding Project Server as a Project**

**Management Tool ................................................................. 13**

Overview.................................................................................. 14

Project Lifecycle Management ............................................... 16

Leveraging Technology for Project Management ............ 17

Overview of the Microsoft EPM Solution ................................ 21

Microsoft Project Standard .............................................. 21

Microsoft Project Professional ......................................... 21

Microsoft Project Professional for Office 365 (Online)..... 22

Microsoft Project Online ................................................... 22

Microsoft Project Server................................................... 23

Microsoft Project Portfolio Server .................................... 25

SQL Server and Integration with Line of Busi-

ness (LOB) systems .......................................................... 26

SQL Reporting Services ................................................... 26

Different Project Lifecycle Approaches............................ 27

Using SharePoint, Project Pro and Project Server .......... 29

Managing with a Shared Resource Pool .......................... 30

Tracking and Managing Planned vs. Actual ..................... 31

**Chapter 3 Understanding Project Server Roles ................................. 33**

Overview.................................................................................. 34

Role Based Interaction with Project Server............................ 35

The Administrator Role ........................................................... 36

The Executive or Portfolio Manager Role ............................... 38

The Project Manager Role ...................................................... 39

The Resource Manager Role .................................................. 40

The Team Member Role .......................................................... 41

Key Points to Remember ........................................................ 42

**Chapter 4 Program to Portfolio Management with Project Server.. 43**

Overview.................................................................................. 44

Projects, Programs and Portfolios.......................................... 45

Project Server 2013 in Portfolio Management ................. 45

Project PPM Supports ...................................................... 47

Rolling Up Metrics for Project-to-Portfolio Management 49

Supporting Fact-Based Decision-Making........................ 50

What If Scenarios.............................................................. 50

Line of Business Integration and Reporting Capabilities ....... 52

Connecting Databases ..................................................... 52

SQL Reporting Services ................................................... 53

Custom WebParts............................................................. 53

Summary........................................................................... 54

Key Points to Remember ........................................................ 55

**Chapter 5 Scheduling ............................................................................. 57**

Creating a SharePoint Tasks List Project ............................... 58

Setting up the Project Professional Connection to PWA ....... 62

Differences Between Scheduling in PWA and

Project Professional ................................................................ 64

Creating New Projects in PWA................................................ 65

Checking Out and Checking In Projects in PWA.................... 67

Checking Out and Checking In Schedules in

Project Professional ................................................................ 69

Saving Versus Publishing Changes ........................................ 71

Building a Schedule in Project Pro ..........................................74

Building a Schedule in PWA.................................................... 75

Manual Scheduling vs Auto-Scheduling ......................... 75

Inserting and Deleting Tasks ........................................... 77

Organizing Tasks into Phases .......................................... 78

Linking Project Tasks ....................................................... 79

**Chapter 6 Resource Management in Project Pro............................... 81**

Overview.................................................................................. 82

Project Professional Resource Management ......................... 83

Local Resources vs. Enterprise Resources .................... 83

Overview of Task Types .................................................... 85

Building a Team of Resources .......................................... 89

Using Generic Resources................................................. 92

Assigning Resources with the Resource Names Column 93

Assigning Resources with the Assign

Resources Dialog Box ...................................................... 94

Checking Resource Availability ........................................ 96

Publishing Assignments ................................................. 100

Managing Overallocations .............................................. 102

Key Points to Remember ...................................................... 107

**Chapter 7 Resource Management in PWA ........................................ 109**

Overview.................................................................................110

PWA Resource Management ................................................. 111

Using SharePoint Tasks Lists .......................................... 111

Using Resource Plans .....................................................114

Using the Schedule..........................................................118

Analyzing Resource Assignments with the

Resource Center ............................................................. 123

Key Points to Remember ...................................................... 125

**Chapter 8 Working with Views in PWA and Project Pro................... 127**

Overview................................................................................ 128

Working with Views in PWA and Project Pro ........................ 129

Working with Display Options in PWA............................ 129

Working with Views in PWA ............................................ 132

Working with Groups and Filters .................................... 143

Sorting in a PWA View .....................................................147

Working with Quick Click Options in Project Pro ........... 148

Working with Timescale Options in Project Pro ............. 149

Working with Views in Project Pro.................................. 150

Grouping and Filtering in Project Pro ............................. 156

Sorting in a Project Pro View .......................................... 159

Formatting Views in Project Pro ..................................... 159

Key Points to Remember ...................................................... 161

**Chapter 9 Working with Project Sites ................................................ 163**

Overview................................................................................ 164

Managing Documents ........................................................... 165

Creating Document Libraries.......................................... 165

Uploading Documents .................................................... 167

Editing Document Properties ......................................... 168

Enabling Document Versioning and Check In /

Check Out ....................................................................... 169

Managing Risks and Issues ...................................................172

Creating a New Risk Item ................................................172

Creating a New Issue Item...............................................174

Linking Risks and Issues .................................................176

Managing Deliverables...........................................................178

Creating Deliverables.......................................................178

Linking Deliverables to a Task ........................................ 181

Updating Deliverables .................................................... 183

Key Points to Remember ...................................................... 184

**Chapter 10 Tracking and Approval Management ............................... 185**

Overview................................................................................ 186

Tracking and Approval Management .................................... 187

Task Updates .................................................................. 187

Tracking and Reporting with Project Professional ......... 192

Publishing a Schedule .................................................... 199

Timesheets...................................................................... 201

Auto Approval Rules ....................................................... 202

Delegation ....................................................................... 203

Key Points to Remember ...................................................... 208

**Chapter 11 Finalizing a Schedule ......................................................... 209**

Overview................................................................................ 210

Finalizing a Schedule .............................................................211

Resolving Resource Overallocations ..............................211

Optimizing the Schedule to Meet Deadlines .................. 218

Getting Final Schedule Approval .................................... 225

Setting a Baseline ................................................................. 226

What is a Baseline? ........................................................ 226

Effects and Benefits of Setting a Baseline .................... 227

Setting a Baseline for the Entire Project......................... 229

When to Set a New Baseline ......................................... 232

Key Points to Remember ...................................................... 236

**Chapter 12 Managing Project Manager Preferences......................... 237**

Overview................................................................................ 238

Optimizing Through Preferences .......................................... 239

Managing the Cache ............................................................. 240

Overview of Caching....................................................... 240

Clearing the Local Cache ................................................241

Factors Affecting Performance ...................................... 242

Managing the Queue............................................................. 243

Overview of Queue Service ............................................ 243

Managing Alerts and Reminders .......................................... 245

Managing Personal Alerts and Reminders..................... 246

Managing Alerts and Reminders for Resources ............ 249

Key Points to Remember ...................................................... 253

**Appendix A Advisicon Services and Training ...................................... 255**

About Advisicon .................................................................... 256

Consulting and Training Services ................................... 256

Training Programs ................................................................. 259

Advisicon Project Management Courses....................... 259

Advisicon Microsoft Office Project Manage-

ment Technology Courses.............................................. 260

Advisicon Flowcharts ............................................................ 262

Advisicon Project Management Tools .................................. 266